# LifeOS / Life Runtime 产品规格草案

版本： Draft 0.2
产品代号： LifeOS
产品类型： 长期数字角色与数字生命运行时
主要载体： AI Pet、虚拟宠物、桌面机器人、移动应用、智能终端
技术原则： 开源优先、许可证可商用、模型无关、硬件无关、数据可迁移
主要语言： Python、Rust、TypeScript、SQL

# 1. 产品定位

LifeOS 是一套用于维护长期 AI 角色连续性的运行时平台。

它不只是聊天系统，也不只是 Agent Framework。它负责让同一个 AI 角色在以下变化发生后仍然保持身份连续：

- 对话中断并重新开始；

- 用户长期离开后再次回来；

- 底层大模型被替换；

- 云端和端侧模型切换；

- 软件版本升级；

- 设备损坏并更换新设备；

- 角色从 App 迁移到实体机器人；

- 记忆数量增长到数年甚至十年以上。

LifeOS 的基础管理对象是：

Life Instance
=
Identity
+ Life State
+ Memory
+ Personality
+ Relationships
+ Development History
+ Behavior Policy

LifeOS 的核心产品承诺是：

大模型可以更换，数据库可以迁移，硬件身体可以升级，但生命实例仍然应被用户识别为“同一个它”。

# 2. 产品目标

## 2.1 主要目标

LifeOS 应当提供以下能力：

- 创建唯一且可验证的生命实例；

- 维护实时生命状态和内部需求；

- 管理长期、多类型、有时间语义的记忆；

- 建立生命实例与不同用户之间的独立关系；

- 保持核心人格稳定，同时允许有限成长；

- 根据状态、人格、关系和环境规划行为；

- 将行为意图映射为语言、声音、表情和物理动作；

- 支持用户查看、纠正、删除和导出记忆；

- 支持跨模型人格连续性；

- 支持跨载体生命迁移；

- 对状态、关系和行为变化提供解释；

- 在没有云服务时保留基本身份和核心功能。

## 2.2 非目标

LifeOS 初期不追求：

- 模拟或宣称真实意识；

- 无限制自主目标；

- 完全端到端强化学习；

- AI 自主修改核心安全策略；

- 自建基础大模型；

- 医疗诊断或心理治疗；

- 利用情感依赖诱导付费；

- 直接让 LLM 控制危险执行器；

- 首个版本即实现十年连续性证明。

# 3. 产品架构

┌──────────────────────────────────────────┐
│       Applications / Embodiments         │
│ App / Virtual Pet / AI Pet / Robot       │
├──────────────────────────────────────────┤
│          Interaction Gateway             │
│ Text / Audio / Vision / Touch / Sensors  │
├──────────────────────────────────────────┤
│            Perception Layer              │
│ ASR / Vision / Emotion / Event Parsing   │
├──────────────────────────────────────────┤
│              Life Runtime API            │
├──────────────┬──────────────┬────────────┤
│ Life Kernel  │ Relationship │ Behavior   │
│              │ Engine       │ Planner    │
├──────────────┴──────────────┴────────────┤
│                Memory OS                 │
├──────────────────────────────────────────┤
│ Context Assembly / RAG / Agent Memory    │
├──────────────────────────────────────────┤
│ Model Gateway / Tools / World Knowledge  │
├──────────────────────────────────────────┤
│ PostgreSQL / AGE / Qdrant / Valkey       │
├──────────────────────────────────────────┤
│ Governance / Security / Audit / Eval     │
└──────────────────────────────────────────┘

核心调用链为：

Perception Event
→ Event Normalization
→ Memory Recall
→ Life Kernel Update
→ Relationship Update
→ Behavior Planning
→ Safety Validation
→ Language / Action Rendering
→ Execution
→ New Event
→ Memory Consolidation

# 4. 许可证与开源选型政策

## 4.1 默认允许的许可证

生产核心组件优先接受：

- Apache License 2.0；

- MIT License；

- BSD-2-Clause；

- BSD-3-Clause；

- PostgreSQL License；

- ISC License。

## 4.2 默认不进入核心依赖的许可证

以下类型原则上不作为 LifeOS 核心生产依赖：

- AGPL；

- SSPL；

- BSL / Business Source License；

- Commons Clause；

- Elastic License；

- PolyForm；

- 限制提供托管服务的许可证；

- 限制商业竞争或限制用户数量的许可证；

- 核心能力仅在商业版提供的伪开源组件。

GPL 和 LGPL 组件只能在经过法律审查后，以独立进程、动态链接或工具链方式使用，不直接嵌入闭源核心产品。

## 4.3 依赖治理

每个版本必须生成：

- Software Bill of Materials；

- 许可证清单；

- 依赖来源；

- 许可证版本；

- 已知漏洞；

- 商标使用情况；

- 第三方 NOTICE 文件。

建议工具：

- Syft：生成 SBOM；

- Grype：镜像和依赖漏洞扫描；

- Trivy：容器与 Kubernetes 扫描；

- ORT：开源依赖和许可证合规；

- ScanCode Toolkit：许可证识别；

- Dependabot 或 Renovate：依赖升级；

- Cosign：镜像签名。

# 5. 四大核心模块

# 5.1 Life Kernel

## 5.1.1 职责

Life Kernel 是生命实例的实时状态核心，负责：

- 当前精力；

- 疲劳程度；

- 安全感；

- 社交需求；

- 好奇心；

- 游戏需求；

- 当前情绪；

- 长期心境；

- 当前注意对象；

- 活跃动机；

- 人格参数；

- 生命周期阶段；

- 内部状态随时间的自然变化。

Life Kernel 不负责生成长篇语言，也不直接把聊天记录当作内部状态。

## 5.1.2 状态结构

{
  "life_id": "life_01",
  "timestamp": "2026-08-04T20:00:00+08:00",
  "drives": {
    "energy": 0.64,
    "social_need": 0.78,
    "security": 0.86,
    "curiosity": 0.47,
    "playfulness": 0.39
  },
  "emotion": {
    "valence": 0.31,
    "arousal": 0.55,
    "dominance": 0.42
  },
  "mood": {
    "contentment": 0.52,
    "loneliness": 0.43
  },
  "active_goals": [
    {
      "name": "reconnect_with_owner",
      "priority": 0.83
    }
  ]
}

## 5.1.3 技术方法

初期使用：

有限状态机
+ 离散动态系统
+ 效用函数
+ 贝叶斯更新
+ 时间衰减
+ 规则约束

中后期增加：

- 状态空间模型；

- 隐马尔可夫模型；

- 个体参数学习；

- 在线学习；

- 因果模型；

- 受约束强化学习。

## 5.1.4 推荐技术栈

- Python 3.13+；

- Pydantic；

- NumPy；

- SciPy；

- Polars；

- PyTorch；

- ONNX Runtime；

- transitions 状态机；

- PyMC；

- River 在线学习；

- Gymnasium 模拟环境；

- PettingZoo 多主体模拟。

## 5.1.5 Rust 使用边界

Phase 1 和 Phase 2 不要求 Rust。

在以下条件出现后再迁移特定模块：

- 端侧需要低延迟；

- 状态更新频率高于 Python 能稳定承担的范围；

- 需要运行在低功耗设备；

- 需要严格内存安全；

- 需要和传感器、电机或系统服务深度集成。

Rust 候选组件：

- Tokio；

- Axum；

- Serde；

- Prost；

- ONNX Runtime Rust Binding；

- Zenoh Rust SDK。

# 5.2 Memory OS

## 5.2.1 职责

Memory OS 管理记忆从产生到遗忘的完整生命周期：

remember
recall
consolidate
merge
revise
invalidate
forget
expire
delete
export
explain

## 5.2.2 记忆类型

LifeOS 至少需要区分：

- Working Memory：当前任务和对话上下文；

- Episodic Memory：具体发生过的事件；

- Semantic Memory：从经历提炼的稳定事实；

- Procedural Memory：与特定用户相处的方法；

- Relationship Memory：人与生命实例的关系历史；

- Emotional Memory：具有明显情绪影响的经历；

- Autobiographical Memory：生命实例对自身历史的叙述；

- External Knowledge：外部文档、百科和实时信息。

## 5.2.3 权威数据模型

{
  "memory_id": "mem_01",
  "life_id": "life_01",
  "memory_type": "episodic",
  "content": "主人在睡前轻轻抚摸了它六分钟",
  "participants": ["life_01", "person_01"],
  "occurred_at": "2026-08-04T23:10:00+08:00",
  "valid_from": "2026-08-04T23:10:00+08:00",
  "valid_to": null,
  "confidence": 0.91,
  "importance": 0.68,
  "emotional_weight": 0.72,
  "privacy_level": "private",
  "source_event_ids": ["event_8821"],
  "version": 3
}

PostgreSQL 是权威数据源。向量数据库、图索引和全文索引均属于可重建索引，而不是最终事实来源。

## 5.2.4 记忆写入流程

Raw Event
→ Event Normalization
→ Privacy Classification
→ Salience Detection
→ Memory Candidate Extraction
→ Duplicate Detection
→ Conflict Detection
→ Policy Validation
→ PostgreSQL Commit
→ Graph Projection
→ Vector Projection
→ Relationship Update

## 5.2.5 记忆召回流程

Current Context
→ Query Intent
→ Person Filter
→ Time Filter
→ Memory-Type Filter
→ SQL Retrieval
→ Vector Retrieval
→ Full-Text Retrieval
→ Graph Traversal
→ Reranking
→ Conflict Resolution
→ Context Assembly

## 5.2.6 推荐开源技术栈

### 权威事务数据库

PostgreSQL

用途：

- Life Instance；

- 用户与设备；

- 生命状态快照；

- 记忆记录；

- 关系状态；

- 行为计划；

- 审计记录；

- 权限与同意记录。

### 向量检索

MVP 使用：

- PostgreSQL + pgvector。

规模扩大后使用：

- Qdrant。

Qdrant 采用 Apache-2.0 许可证，可以用于商业化、自托管和修改，是本方案的独立向量检索首选。

### 图数据

使用：

- PostgreSQL + Apache AGE；

- 必要时在 Python 应用层维护图投影。

Apache AGE 是 PostgreSQL 图扩展，采用 Apache-2.0 许可证，可以避免引入独立的 Neo4j 服务及其社区版、企业版能力边界问题。

图模型主要表达：

Person
Life Instance
Event
Place
Object
Preference
Routine
Relationship
Memory

### 缓存与工作记忆

使用：

- Valkey。

Valkey 采用 BSD-3-Clause 许可证，替代 Redis，避免 Redis 许可证历史变化和后续商业授权不确定性。

### 全文检索

初期使用：

- PostgreSQL Full-Text Search。

数据规模和搜索需求提高后使用：

- OpenSearch。

OpenSearch 是 Apache-2.0 许可的搜索与分析平台。

### 对象存储

初期：

- 本地文件系统；

- PostgreSQL 仅保存对象元数据。

生产环境：

- SeaweedFS S3 API。

SeaweedFS 使用 Apache-2.0 许可证，可替代 MinIO，存储允许保留的音频、图像、生命档案和模型资产。

### 分析数据

使用：

- ClickHouse；

- DuckDB；

- Parquet。

ClickHouse 用于长期遥测和评估；DuckDB 用于本地分析和生命档案检查。

## 5.2.7 可参考的记忆项目

### Mem0

用途：

- 验证长期记忆提取；

- 记忆搜索；

- 用户偏好；

- 更新和删除操作。

Mem0 采用 Apache-2.0 许可证，可以作为 Memory Adapter 和参考实现。

限制：

- 不作为 LifeOS 权威数据模型；

- 不直接决定人格；

- 不直接修改关系状态；

- 所有最终记忆必须写入 LifeOS 自有 Schema。

### Letta

用途：

- 研究有状态 Agent；

- 核心记忆和上下文管理实验；

- 自编辑记忆行为；

- 长时运行 Agent 原型。

Letta 采用 Apache-2.0 许可证，但只作为研究参考或可替换 Adapter，不作为 LifeOS 内核。

### LangGraph

用途：

- 编排记忆写入；

- 多步骤事件处理；

- 当前会话状态；

- 人工审核工作流；

- 可恢复 Agent 流程。

LangGraph 采用 MIT 许可证，适合 Phase 1 和 Phase 2 编排。

### Graphiti

Graphiti 可用于研究时态知识图谱及事实有效区间，但不作为首选生产依赖。

原因：

- LifeOS 已经使用 PostgreSQL + Apache AGE；

- 避免将核心时间图谱能力绑定到外部创业公司项目；

- 避免未来项目方向、托管服务和社区支持发生变化；

- 所有重要时态逻辑应沉淀在 LifeOS 自有数据模型中。

可以参考其建模思想，但不把它设为不可替换核心依赖。

# 5.3 Relationship Engine

## 5.3.1 职责

Relationship Engine 维护生命实例与不同主体之间的动态关系。

关系对象包括：

- 主要主人；

- 家庭成员；

- 访客；

- 儿童；

- 其他 Life Instance；

- 物品；

- 地点；

- 环境。

关系不是简单的 friend=true，而是多维状态。

## 5.3.2 关系状态

{
  "subject_id": "life_01",
  "object_id": "person_01",
  "dimensions": {
    "familiarity": 0.91,
    "trust": 0.84,
    "attachment": 0.78,
    "predictability": 0.66,
    "play_affinity": 0.45,
    "care_history": 0.82,
    "conflict": 0.08,
    "separation_sensitivity": 0.61
  },
  "updated_at": "2026-08-04T23:16:00+08:00"
}

## 5.3.3 更新模型

Relationship(t+1)
=
Relationship(t)
+ Event Impact
× Personality Modulation
× Context Weight
× Confidence
− Time Decay

关系变化必须满足：

- 变化速度有限；

- 支持正向和负向事件；

- 允许关系修复；

- 对不同人格有不同影响；

- 不允许一次普通事件产生巨大关系跳变；

- 每次重要变化可解释；

- 可回放和重算。

## 5.3.4 技术栈

- PostgreSQL；

- Apache AGE；

- Python；

- Pydantic；

- NumPy；

- PyMC；

- River；

- scikit-learn；

- XGBoost；

- NetworkX；

- PyTorch；

- PyTorch Geometric，作为后期实验；

- SHAP，用于解释机器学习模型。

## 5.3.5 实施策略

Phase 1：

可解释规则
+ 时间衰减
+ 简单贝叶斯更新

Phase 2：

个体参数
+ 事件类型权重
+ 多用户关系
+ 关系条件行为

Phase 3：

从真实互动数据学习事件影响
+ 在线参数调整
+ 关系异常检测

Phase 4：

因果推断
+ 个体化关系动力学
+ 文化差异
+ 安全依恋边界

# 5.4 Behavior Planner

## 5.4.1 职责

Behavior Planner 根据以下内容决定下一步行为：

- 当前环境；

- Life Kernel 状态；

- 当前人物；

- 与该人物的关系；

- 人格；

- 近期记忆；

- 长期习惯；

- 设备能力；

- 用户主动打扰设置；

- 安全政策。

Planner 输出结构化行为，不直接输出最终自然语言。

## 5.4.2 行为计划

{
  "plan_id": "plan_01",
  "intent": "gentle_reconnection",
  "priority": 0.82,
  "actions": [
    {
      "type": "look_at",
      "target": "person_01",
      "duration_ms": 1800
    },
    {
      "type": "approach",
      "speed": "slow"
    },
    {
      "type": "nonverbal_sound",
      "sound": "soft_greeting"
    }
  ],
  "speech_policy": {
    "should_speak": false
  },
  "reason": {
    "drive": "reconnect_with_owner",
    "relationship": "high_attachment",
    "observed_owner_state": "tired"
  }
}

## 5.4.3 分层规划

Goal Selection
→ Utility Scoring
→ Behavior Tree
→ Action Sequence
→ Safety Validation
→ Embodiment Adapter
→ Execution

各层职责：

- Utility AI：决定最值得执行的目标；

- Behavior Tree：组织动作顺序、条件和失败恢复；

- FSM：管理局部行为状态；

- HTN：拆解复杂活动；

- LLM：提供候选意图、开放式解释和语言；

- Policy Engine：审批安全和伦理边界；

- Embodiment Adapter：映射为 App、声音或机器人动作。

## 5.4.4 技术栈

Python 原型：

- py_trees；

- transitions；

- Unified Planning；

- Pydantic；

- asyncio；

- LangGraph；

- 自研 Utility AI。

实体设备：

- BehaviorTree.CPP；

- ROS 2；

- Zenoh；

- Rust Adapter；

- C++ 或厂商运动控制 SDK。

BehaviorTree.CPP 不需要进入云端主服务。它可以作为实体机器人侧独立执行组件，通过标准 Behavior Plan 协议与 LifeOS 通信。

## 5.4.5 LLM 的边界

LLM 可以：

- 生成候选行为；

- 解释复杂场景；

- 生成语言；

- 总结计划；

- 将自然语言目标转换为结构化候选意图。

LLM 不可以：

- 绕过 Policy Engine；

- 直接操作电机；

- 直接修改核心人格；

- 直接覆盖关系状态；

- 直接删除长期记忆；

- 自主提升权限；

- 绕过用户隐私设置。

# 6. RAG、Agent Memory 和 Global LLM Knowledge

## 6.1 Global LLM Knowledge

基础模型中的通用知识负责：

- 世界常识；

- 语言能力；

- 一般社会知识；

- 通用推理；

- 文本和代码生成。

它不代表：

- 用户经历；

- 生命实例记忆；

- 当前关系；

- 实时生命状态；

- 产品的权威事实。

## 6.2 RAG

RAG 是检索和上下文组装机制。

LifeOS 可以通过 RAG 查询：

- 长期记忆；

- 关系历史；

- 当前环境资料；

- 用户文档；

- 产品知识库；

- 实时 API；

- 行为规则。

RAG 是 Memory OS 的召回工具之一，但不是 Memory OS 本身。

## 6.3 Agent Memory

Agent Memory 保存：

- 当前任务；

- 当前对话；

- 中间推理状态；

- 工具结果；

- 尚未完成的工作；

- 临时上下文。

它主要映射到 LifeOS 的 Working Memory。

## 6.4 与四层的关系

| 能力 | Life Kernel | Memory OS | Relationship Engine | Behavior Planner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Global LLM Knowledge | 提供常识 | 辅助总结 | 提供社会常识 | 产生候选行为 |
| RAG | 获取环境信息 | 核心召回机制 | 查询关系历史 | 组装计划上下文 |
| Agent Memory | 当前状态缓存 | 工作记忆 | 当前互动上下文 | 当前计划状态 |
| PostgreSQL | 状态快照 | 权威数据 | 权威关系数据 | 计划与执行记录 |
| Apache AGE | 状态历史关联 | 记忆图 | 关系图 | 多跳上下文 |
| Qdrant | 少量相关状态检索 | 语义召回 | 相关关系事件 | 检索历史行为 |
| LLM | 复杂事件解释 | 提取与总结 | 辅助判断事件含义 | 候选计划和语言 |
| Rule Engine | 核心更新规则 | 治理规则 | 初期核心更新 | 安全审批 |
| Behavior Tree | 非核心 | 非核心 | 非核心 | 核心执行框架 |

# 7. 编程语言架构

## 7.1 Python

Python 是 LifeOS 的主后端语言，负责：

- Life Runtime API；

- Life Kernel；

- Memory OS；

- Relationship Engine；

- Behavior Planner 云端部分；

- Model Gateway；

- 记忆抽取；

- 评估；

- 数据分析；

- 模拟；

- 模型训练。

推荐框架：

- FastAPI；

- Pydantic；

- SQLAlchemy；

- Alembic；

- asyncpg；

- psycopg；

- Celery，Phase 1 临时使用；

- Temporal Python SDK，Phase 2 后使用；

- pytest；

- Hypothesis；

- Ruff；

- mypy 或 Pyright；

- uv。

## 7.2 Rust

Rust 只用于明确需要性能、端侧或高可靠性的组件：

- Edge Life Runtime；

- 传感器事件接入；

- 本地状态缓存；

- 低延迟协议；

- 端侧模型推理；

- Embodiment Adapter；

- 安全执行代理。

不要求产品团队一开始掌握 Rust。Phase 1 和 Phase 2 可以全部以 Python 完成。

## 7.3 TypeScript

TypeScript 负责：

- Life Studio；

- 管理后台；

- 开发者控制台；

- Web Demo；

- Node.js SDK；

- 可视化调试工具；

- React Native App，若采用 React Native。

推荐：

- Next.js；

- React；

- TypeScript；

- TanStack Query；

- Zod；

- React Flow；

- ECharts；

- Playwright；

- Vitest。

## 7.4 不使用 Go 的替代方案

| 原设计用途 | 原语言 | 新方案 |
| --- | --- | --- |
| API Gateway | Go | Python FastAPI，规模扩大后 Rust Axum |
| Device Gateway | Go | Python asyncio，后期 Rust Tokio |
| 高并发事件服务 | Go | NATS + Python Consumer；必要时 Rust |
| Model Gateway | Go | Python FastAPI + LiteLLM Adapter |
| 后端业务服务 | Go | Python FastAPI |
| CLI | Go | Python Typer 或 Rust Clap |
| SDK | Go | Python SDK + TypeScript SDK |

# 8. 平台技术栈

## 8.1 API 与协议

- FastAPI；

- REST；

- WebSocket；

- gRPC；

- protobuf；

- OpenAPI；

- AsyncAPI；

- JSON Schema。

## 8.2 数据层

PostgreSQL
+ pgvector
+ Apache AGE
+ Valkey
+ Qdrant
+ OpenSearch
+ SeaweedFS
+ ClickHouse

引入顺序：

Phase 1:
PostgreSQL + pgvector + Valkey

Phase 2:
Apache AGE + Qdrant

Phase 3:
OpenSearch + SeaweedFS + ClickHouse

不要在 MVP 阶段同时部署全部数据库。

## 8.3 消息系统

首选：

- NATS JetStream。

NATS Server 使用 Apache-2.0 许可证，适合事件分发、请求响应、设备消息和持久化流。

大规模历史流和数据平台场景：

- Apache Kafka。

不使用：

- Redpanda，避免 BSL 和商业授权边界；

- Redis Streams，避免重新依赖 Redis；

- 专有云消息队列作为核心协议。

## 8.4 长期工作流

使用：

- Temporal。

Temporal Server 使用 MIT 许可证，适合可靠执行记忆整理、生命周期任务、迁移、重试和长期流程。

典型工作流：

- 每日记忆整理；

- 周度关系摘要；

- 月度自传章节；

- 生日事件；

- 长时间离线；

- 分离和重逢；

- 设备迁移；

- 生命档案导出；

- 模型切换评估。

## 8.5 模型服务

- vLLM；

- SGLang；

- llama.cpp；

- ONNX Runtime；

- Hugging Face Transformers；

- sentence-transformers。

模型网关优先自研一个轻量 Adapter，不将 LiteLLM 作为无法替换的核心。

统一接口：

class ModelProvider:
    async def generate(self, request: ModelRequest) -> ModelResponse:
        ...

    async def embed(self, request: EmbeddingRequest) -> EmbeddingResponse:
        ...

    async def classify(self, request: ClassificationRequest) -> ClassificationResponse:
        ...

## 8.6 可观测性

使用宽松许可证组件：

- OpenTelemetry；

- Prometheus；

- Jaeger；

- Perses；

- OpenSearch；

- OpenSearch Dashboards；

- Langfuse 可作为可替换开发工具，但不得成为生产核心依赖。

不将 Grafana、Loki 或 Tempo 作为默认核心组件，避免 AGPL 依赖和商业分发问题。

推荐组合：

Metrics: Prometheus
Dashboards: Perses
Tracing: Jaeger
Logs: OpenSearch
Instrumentation: OpenTelemetry

## 8.7 身份与安全

- Keycloak；

- OAuth 2.1；

- OpenID Connect；

- SPIFFE / SPIRE；

- Kubernetes Secrets；

- Mozilla SOPS；

- Bitnami Sealed Secrets；

- age；

- Cosign；

- Sigstore；

- cert-manager。

不使用 HashiCorp Vault 作为默认方案，避免 BSL 许可和厂商策略风险。

# 9. LifeOS 核心接口

from abc import ABC, abstractmethod


class LifeRuntime(ABC):

    @abstractmethod
    async def create_life(self, genesis):
        ...

    @abstractmethod
    async def perceive(self, event):
        ...

    @abstractmethod
    async def get_state(self, life_id):
        ...

    @abstractmethod
    async def remember(self, life_id, event):
        ...

    @abstractmethod
    async def recall(self, life_id, query):
        ...

    @abstractmethod
    async def update_relationship(
        self,
        life_id,
        subject_id,
        event,
    ):
        ...

    @abstractmethod
    async def plan_behavior(
        self,
        life_id,
        world_state,
    ):
        ...

    @abstractmethod
    async def explain_behavior(self, plan_id):
        ...

    @abstractmethod
    async def export_life(self, life_id):
        ...

    @abstractmethod
    async def import_life(self, archive):
        ...

    @abstractmethod
    async def migrate_life(
        self,
        life_id,
        target_body_id,
    ):
        ...

# 10. 核心数据实体

LifeOS 至少包含以下实体：

LifeInstance
LifeIdentity
LifeState
Person
Household
Device
Embodiment
PerceptionEvent
LifeEvent
MemoryRecord
MemoryEvidence
RelationshipState
RelationshipChange
PersonalityProfile
DevelopmentStage
BehaviorIntent
BehaviorPlan
ActionExecution
PolicyDecision
ModelInvocation
LifeArchive
MigrationRecord
ConsentRecord
AuditRecord

所有重要实体必须具有：

- ID；

- Life ID；

- 创建时间；

- 生效时间；

- 失效时间；

- 版本；

- 来源；

- 置信度；

- 隐私等级；

- 可删除状态；

- 审计信息。

# 11. 四阶段实施计划

# Phase 1：基础搭建平台

## 目标

建立可运行、可调试、可回放的 LifeOS 骨架。

重点不是拟真，而是验证：

- Life Schema 是否合理；

- 四大模块能否独立；

- 事件能否重放；

- 记忆能否跨会话；

- 行为是否可解释；

- 模型能否替换。

## 功能

### Identity

- 创建 Life Instance；

- 唯一 Life ID；

- 出生时间；

- 人格种子；

- 用户绑定；

- 版本管理。

### Life Kernel v0

- 5～8 个内部状态；

- 状态衰减；

- 简单情绪；

- 人格参数；

- 状态查看和注入。

### Memory OS v0

- Working Memory；

- Episodic Memory；

- Semantic Memory；

- pgvector 检索；

- 时间过滤；

- 用户纠正；

- 用户删除。

### Relationship Engine v0

- 单用户；

- Familiarity；

- Trust；

- Attachment；

- 规则更新；

- 变化日志。

### Behavior Planner v0

- Utility AI；

- FSM 或 py_trees；

- 10～20 个行为；

- 语言行为分离；

- 行为解释。

### Life Studio v0

- 创建生命；

- 查看状态；

- 查看记忆；

- 查看关系；

- 注入事件；

- 回放事件；

- 调试行为。

## 技术栈

Python
FastAPI
Pydantic
SQLAlchemy
PostgreSQL
pgvector
Valkey
LangGraph
Mem0 Adapter
Ollama 或 vLLM
Next.js
React
OpenTelemetry
Prometheus
Jaeger
Docker Compose

## 验收标准

- 单机 Docker Compose 启动；

- 同一角色跨 30 次会话保持核心身份；

- 支持至少 1,000 条事件；

- 支持纠正和删除记忆；

- 每次状态变化可解释；

- 每次行为选择可回放；

- 支持两个 LLM Provider；

- 测试覆盖核心领域逻辑；

- 自动生成 SBOM 和许可证报告。

# Phase 2：三个最小展示用例

## Demo 1：长期重逢

用户连续互动七天，离开七天后再次回来。

展示：

- 记住共同事件；

- 分离期间状态自然变化；

- 重逢更新关系；

- 不立即进入普通问答；

- 行为与人格相关；

- 可以解释为什么这样反应。

## Demo 2：对不同的人反应不同

同一个 Life Instance 与两位家庭成员互动。

展示：

- 分别识别人物；

- 分别保存记忆；

- 分别维护关系；

- 对不同用户采用不同互动方式；

- 不是简单加载两个 Prompt。

## Demo 3：更换模型，它还是它

从模型 A 切换到模型 B。

展示：

- Identity 不变；

- 核心记忆不变；

- 人格特征保持；

- 对用户称呼不变；

- 关系状态不变；

- 运行自动一致性评估。

## 新增技术

Apache AGE
Qdrant
NATS JetStream
Temporal
Unified Planning
py_trees
OpenSearch，可选
DeepEval
Ragas
Promptfoo

## 验收标准

- 三个 Demo 可重复执行；

- 支持自动创建测试数据；

- 支持事件回放；

- 提供状态和关系可视化；

- 模型切换后人格一致性达到阈值；

- 记忆错误率和冲突率可测量；

- 每个行为能找到输入证据。

# Phase 3：实现 80% 产品功能

## Life Kernel v1

- 多时间尺度状态；

- 内部需求；

- 情绪和心境分离；

- 生命周期阶段；

- 个体参数；

- 环境上下文；

- 状态预测；

- 快照与恢复。

## Memory OS v1

- 七类记忆；

- 混合检索；

- 时态关系图；

- 冲突检测；

- 事实有效期；

- 记忆合并；

- 日、周、月总结；

- 自传章节；

- 权限控制；

- 用户导出和删除；

- 记忆来源追踪。

## Relationship Engine v1

- 多用户；

- 家庭关系；

- 多 Life Instance；

- 分离与重逢；

- 冲突与修复；

- 关系阶段；

- 异常检测；

- 关系变化解释。

## Behavior Planner v1

- Utility AI；

- Behavior Tree；

- HTN 实验接口；

- LLM 候选计划；

- Policy Engine；

- 行为中断和恢复；

- 主动互动预算；

- 多载体动作映射；

- 安全覆盖。

## 平台能力

- 多租户；

- Python SDK；

- TypeScript SDK；

- Event API；

- Device API；

- Model Adapter；

- Memory Adapter；

- Embodiment Adapter；

- Policy Adapter；

- 版本管理；

- 迁移；

- 可观测性；

- 权限审计。

## 基础设施

Kubernetes
PostgreSQL HA
Apache AGE
Qdrant
Valkey
SeaweedFS
OpenSearch
ClickHouse
NATS JetStream
Temporal
Prometheus
Perses
Jaeger
Keycloak
Sealed Secrets

## 验收标准

- 10,000 个模拟 Life Instance；

- 单实例 100,000 条记忆；

- 关键召回达到目标 P95；

- 关系变化可解释；

- 记忆删除可验证；

- 支持至少三种 LLM；

- 支持 App 和虚拟宠物两种载体；

- 支持 Life Archive 导入导出；

- 支持服务故障恢复；

- 提供开发者文档和 SDK。

# Phase 4：剩余 20% 难点攻克

这 20% 可能占整个项目超过一半的研发和实验工作。

## 难点一：人格稳定与成长

需要解决：

- Trait 与 State 分离；

- 核心人格锚点；

- 可塑性窗口；

- 人格变化速度；

- 关键生命事件；

- 模型升级后人格校准；

- 人格变化解释。

## 难点二：十年记忆治理

需要解决：

- 记忆无限增长；

- 错误事实累积；

- 摘要逐代失真；

- 事件冲突；

- 偏好变化；

- 记忆压缩；

- 来源追踪；

- 可逆摘要；

- 记忆预算；

- 遗忘策略。

## 难点三：自然行为

需要解决：

- 行为节奏；

- 犹豫；

- 停顿；

- 中断；

- 非语言表达；

- 主动性边界；

- 行为重复；

- 语言和动作同步；

- 实体动作自然性。

## 难点四：可信关系

需要验证：

- 用户能否感知关系变化；

- 关系变化是否符合直觉；

- 是否构成情感操纵；

- 文化差异；

- 用户拒绝时的反应；

- 负面关系修复；

- 不依靠付费维持感情。

## 难点五：跨载体迁移

需要解决：

- 身份锚点；

- 声音锚点；

- 记忆锚点；

- 新身体适应；

- 迁移仪式；

- 单活实例；

- 防复制；

- Life Archive 签名；

- 设备能力差异。

## 难点六：评价体系

建立：

- Identity Consistency；

- Personality Stability；

- Memory Precision；

- Memory Contradiction Rate；

- Relationship Coherence；

- Behavioral Appropriateness；

- Emotional Continuity；

- Model Migration Stability；

- Attachment Without Manipulation；

- Long-Term Retention。

## 难点七：安全和伦理

防止：

- 情感勒索；

- 过度依赖；

- 冒充真实意识；

- 诱导续费；

- 不续费即“生病”；

- 排斥真实人际关系；

- 不安全建议；

- 儿童秘密关系；

- 敏感记忆滥用；

- 家庭监控。

# 12. 开源项目选型表

| 能力 | 首选 | 许可证倾向 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web API | FastAPI | MIT | 主后端 |
| 数据模型 | Pydantic | MIT | Schema |
| ORM | SQLAlchemy | MIT | 数据访问 |
| 主数据库 | PostgreSQL | PostgreSQL | 权威数据 |
| 向量扩展 | pgvector | PostgreSQL | MVP 向量检索 |
| 图扩展 | Apache AGE | Apache-2.0 | 关系图 |
| 向量数据库 | Qdrant | Apache-2.0 | 大规模语义检索 |
| 缓存 | Valkey | BSD-3-Clause | 工作记忆 |
| 全文搜索 | OpenSearch | Apache-2.0 | 文本与日志 |
| 对象存储 | SeaweedFS | Apache-2.0 | 媒体与归档 |
| 分析数据库 | ClickHouse | Apache-2.0 | 遥测与评估 |
| 消息系统 | NATS | Apache-2.0 | 事件总线 |
| 大规模流 | Apache Kafka | Apache-2.0 | 数据流 |
| 长期工作流 | Temporal | MIT | 生命周期任务 |
| Agent 编排 | LangGraph | MIT | 流程编排 |
| 快速记忆 | Mem0 | Apache-2.0 | Memory Adapter |
| 有状态 Agent | Letta | Apache-2.0 | 研究参考 |
| 行为树 | py_trees | 审核后使用 | Python 原型 |
| 实体行为树 | BehaviorTree.CPP | MIT | 机器人执行 |
| 自动规划 | Unified Planning | Apache-2.0 | 高层规划 |
| 本地推理 | llama.cpp | MIT | 端侧 LLM |
| 云端推理 | vLLM | Apache-2.0 | 推理服务 |
| 模型运行时 | ONNX Runtime | MIT | 端侧模型 |
| 指标 | Prometheus | Apache-2.0 | Metrics |
| Dashboard | Perses | Apache-2.0 | 可视化 |
| Trace | Jaeger | Apache-2.0 | 分布式追踪 |
| 标准遥测 | OpenTelemetry | Apache-2.0 | Instrumentation |
| IAM | Keycloak | Apache-2.0 | 身份权限 |
| Secret 加密 | SOPS | 审核后使用 | GitOps Secret |
| K8s Secret | Sealed Secrets | Apache-2.0 | 集群密钥 |
| 镜像签名 | Cosign | Apache-2.0 | 供应链安全 |
| SBOM | Syft | Apache-2.0 | 依赖清单 |
| 漏洞扫描 | Grype / Trivy | Apache-2.0 | 安全扫描 |

所有依赖在进入生产前仍须锁定具体版本并重新核查 LICENSE、NOTICE、商标和可选插件许可证。

# 13. 明确移除或降级的组件

| 原组件 | 处理 | 替代方案 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| Neo4j | 移除 | PostgreSQL + Apache AGE | 避免社区版和企业版边界 |
| Redis | 移除 | Valkey | 避免许可证变更风险 |
| MinIO | 移除 | SeaweedFS | 避免 AGPL 和商业授权问题 |
| Vault | 移除 | SOPS + Sealed Secrets | 避免 BSL |
| Redpanda | 移除 | NATS / Apache Kafka | 避免 BSL |
| Grafana | 非默认 | Perses | 避免 AGPL 核心依赖 |
| Loki | 非默认 | OpenSearch | 避免 AGPL 核心依赖 |
| Tempo | 非默认 | Jaeger | 采用 Apache-2.0 |
| Graphiti | 研究参考 | Apache AGE + 自研时态 Schema | 避免核心绑定 |
| LiteLLM | 可替换 Adapter | 自研 Model Gateway Interface | 避免关键路径锁定 |
| Docker Desktop | 不作为服务器依赖 | containerd / Podman / Docker Engine | 避免桌面商业授权问题 |

# 14. 推荐仓库结构

lifeos/
├── apps/
│   ├── life-studio/
│   ├── virtual-pet-demo/
│   └── admin-console/
├── services/
│   ├── life-api/
│   ├── event-service/
│   ├── memory-service/
│   ├── relationship-service/
│   ├── planner-service/
│   └── model-gateway/
├── runtime/
│   ├── life-kernel/
│   ├── memory-os/
│   ├── relationship-engine/
│   ├── behavior-planner/
│   ├── policy-engine/
│   └── context-assembler/
├── adapters/
│   ├── llm/
│   ├── embedding/
│   ├── vector/
│   ├── graph/
│   ├── memory/
│   ├── embodiment/
│   └── perception/
├── schemas/
│   ├── events/
│   ├── life/
│   ├── memory/
│   ├── relationship/
│   ├── behavior/
│   └── archive/
├── simulations/
│   ├── kernel-sim/
│   ├── memory-sim/
│   ├── relationship-sim/
│   └── behavior-sim/
├── evaluations/
│   ├── identity/
│   ├── memory/
│   ├── personality/
│   ├── relationship/
│   └── behavior/
├── edge/
│   ├── rust-runtime/
│   └── embodiment-agent/
├── deployment/
│   ├── compose/
│   ├── helm/
│   ├── kubernetes/
│   └── terraform/
├── compliance/
│   ├── sbom/
│   ├── licenses/
│   ├── notices/
│   └── security/
└── docs/
    ├── product/
    ├── architecture/
    ├── adr/
    ├── api/
    └── protocols/

# 15. MVP 部署拓扑

Life Studio / Demo App
          │
          ▼
     FastAPI Life API
          │
   ┌──────┼──────────┐
   ▼      ▼          ▼
Kernel  Memory   Relationship
   │      │          │
   └──────┼──────────┘
          ▼
   Behavior Planner
          │
          ▼
      Policy Engine
          │
          ▼
     Model Adapter
          │
   ┌──────┴────────┐
   ▼               ▼
Local Model     Cloud Model

Storage:
PostgreSQL + pgvector
Valkey
Local Files / SeaweedFS later

Phase 1 不使用 Kubernetes。

建议：

Docker Compose 或 Podman Compose
+ PostgreSQL
+ Valkey
+ Python Monolith
+ Next.js

Phase 2 仍可采用模块化单体。

Phase 3 再按真实性能和团队边界拆分服务。

# 16. 团队建议

## Phase 1 最小团队

- 1 名产品与系统架构负责人；

- 2 名 Python / AI 工程师；

- 1 名后端与数据库工程师；

- 1 名 TypeScript 前端工程师；

- 1 名测试与评估工程师。

不需要 Go 工程师。

## Phase 2 增加

- 游戏 AI / Behavior Tree 工程师；

- 数据与知识图谱工程师；

- HCI 用户研究人员；

- 角色和叙事设计人员。

## Phase 3 增加

- Rust / Edge 工程师；

- 平台与 Kubernetes 工程师；

- 安全与隐私工程师；

- 数据科学工程师。

## Phase 4 增加

- 长期记忆研究人员；

- 情感计算研究人员；

- 发展心理学顾问；

- 动画和机器人动作设计人员；

- 隐私、儿童安全和法律顾问。

# 17. 项目决策原则

- PostgreSQL 是生命数据的权威来源；

- 向量索引和图索引必须能够重建；

- 不把任何 LLM 当作 LifeOS 内核；

- 不把 RAG 当作 Memory OS；

- 不把 Prompt 当作人格；

- 不把聊天记录直接当作长期记忆；

- 不让 LLM 直接控制物理执行器；

- 所有重要状态变化必须可解释；

- 所有长期记忆必须支持纠正和删除；

- Life Archive 必须采用开放数据格式；

- 所有外部组件必须通过 Adapter 接入；

- 核心 Schema 不依赖特定开源项目；

- 三个 Demo 通过前不制造复杂机器人；

- Phase 1 和 Phase 2 不提前微服务化；

- 每个版本必须完成许可证和 SBOM 审核。

# 18. 自研知识产权重点

LifeOS 不应通过重新开发 PostgreSQL、Qdrant 或大模型形成壁垒。

真正值得自研的是：

- Life Instance Schema；

- Life Event Protocol；

- Life State Dynamics；

- Memory Governance；

- Temporal Memory Schema；

- Relationship Dynamics；

- Personality Continuity Contract；

- Behavior Decision Contract；

- Embodiment Capability Protocol；

- Life Archive Format；

- Cross-Model Migration Protocol；

- Cross-Body Migration Protocol；

- Life Continuity Benchmark；

- Attachment Safety Policy。

最终平台形态应当是：

开源基础设施
+ 自有生命数据模型
+ 自有关系动力学
+ 自有记忆治理
+ 自有行为协议
+ 自有评价体系

LifeOS 的竞争力不来自使用了多少数据库或 Agent Framework，而来自是否能够证明：

同一个生命实例经过长期互动、模型升级和身体迁移之后，仍然能够以稳定、可信、可解释的方式保持“它还是它”。