LIFE RUNTIME SPECIFICATION

LifeOS 产品规格草案

Draft 0.3 · 克制方案版

长期数字角色与数字生命运行时

版本 Draft 0.3 ｜ 2026-08-04 ｜ 基于 Draft 0.2 评审修订

# 目录

打开文档后域会自动刷新；如未刷新，右键目录选择"更新域"

0 修订说明（Draft 0.2 → 0.3）	1

1 产品定位	1

2 产品目标与非目标	1

2.1 决策门前主要目标	1

2.2 非目标	1

2.3 决策门后目标（指引）	1

3 核心假设与可证伪定义	1

3.1 核心假设	1

3.2 连续性指标体系	1

3.3 阈值治理	1

3.4 Eval Harness v0	1

4 产品架构（克制范围）	1

4.1 分层架构	1

4.2 核心调用链	1

4.3 LLM 边界	1

4.4 语言与部署形态	1

5 许可证与开源选型政策	1

5.1 默认允许的许可证	1

5.2 默认排除的许可证	1

5.3 决策门前技术栈	1

5.4 依赖治理	1

5.5 相对 Draft 0.2 的修正	1

6 核心模块 v0 规格	1

6.1 Life Kernel v0（SP-02）	1

6.2 Memory OS v0（SP-03）	1

6.3 Relationship Engine v0（SP-04）	1

6.4 Behavior Planner v0（SP-05）	1

6.5 Policy Engine v0（SP-09）	1

6.6 Model Gateway（SP-06）	1

6.7 Life Studio v0（SP-07）	1

6.8 Eval Harness v0（SP-08）	1

7 数据策略	1

7.1 双轨数据获取	1

7.2 记忆抽取 Gold Set	1

7.3 数据治理与隐私	1

8 安全与伦理策略 v0	1

8.1 红线策略十条	1

8.2 决策留痕与审计	1

8.3 儿童与脆弱用户	1

8.4 决策门后研究项	1

9 推理成本模型	1

9.1 成本驱动项	1

9.2 分层用模策略	1

9.3 成本计量与上限	1

9.4 决策门成本评审	1

10 实施计划与 Metrics 大表	1

10.1 阶段划分	1

10.2 Metrics 大表（SP-01～SP-10）	1

10.3 估算假设与误差声明	1

10.4 人力结构与到位节奏	1

10.5 分支汇总	1

11 开源策略与社区治理	1

11.1 项目自身许可证	1

11.2 贡献治理	1

11.3 商标与命名	1

11.4 开源与商业边界	1

11.5 仓库结构（收敛版）	1

12 项目决策原则	1

13 自研知识产权重点	1

附录 A Go/No-Go 决策门评审细则	1

附录 B 决策门后路线图（SP-11～SP-19）	1

附录 C Draft 0.2 移除与延后清单	1

# 0 修订说明（Draft 0.2 → 0.3）

本版依据对 Draft 0.2 的评审结论修订，采用克制方案：把无条件执行的四阶段计划，改为「决策门之前的最小验证范围 ＋ 硬性 Go/No-Go 评审 ＋ 决策门后按触发条件启动的子项目池」。Draft 0.2 的架构设计、许可证政策、数据哲学与模块边界整体保留并继续有效，本章仅列出发生变化的决策及其依据。

| 变更项 | Draft 0.2 | Draft 0.3 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围 | Phase 1–4 全量规划 | 收敛至 SP-01～SP-10 ＋ Go/No-Go 决策门 | P2 |
| 评价体系 | Phase 4 难点六 | 前置为第 3 章与 SP-08，A1 阶段交付 | P1 |
| 安全伦理 | Phase 4 难点七 | 前置为第 8 章与 SP-09，Demo 前置验收 | P3 |
| 数据策略 | 缺失 | 新增第 7 章 | P4 |
| 成本模型 | 缺失 | 新增第 9 章 | P5 |
| 开源策略 | 仅有第三方组件政策 | 新增第 11 章（自身许可证与社区治理） | P7 |
| 时间人力 | 仅角色清单 | 第 10 章 Metrics 大表 | P10 |
| Hypothesis | 未标注许可证 | 注明 MPL-2.0，仅限测试用途豁免 | P7 |
| 工作流引擎 | Phase 1 Celery，Phase 2 迁 Temporal | A1 直接使用 Temporal，取消计划内返工 | P6 |
| Phase 3/4 | 无条件计划 | 移入附录 B，按触发条件逐项评审启动 | P8 |
| 人格一致性 | 「达到阈值」，无定义 | 第 3.2 节冻结指标定义与暂定阈值 | P1 |

表 0-1：Draft 0.2 → 0.3 修订对照（P 编号对应评审报告问题清单）

# 1 产品定位

LifeOS 是一套用于维护长期 AI 角色连续性的运行时平台。它不只是聊天系统，也不只是 Agent Framework。它负责让同一个 AI 角色在以下变化发生后仍然保持身份连续：对话中断并重新开始；用户长期离开后再次回来；底层大模型被替换；云端和端侧模型切换；软件版本升级；设备损坏并更换新设备；角色从 App 迁移到实体机器人；记忆数量增长到数年甚至十年以上。

LifeOS 的基础管理对象是：

Life Instance

=

Identity

+ Life State

+ Memory

+ Personality

+ Relationships

+ Development History

+ Behavior Policy

核心产品承诺：大模型可以更换，数据库可以迁移，硬件身体可以升级，但生命实例仍然应被用户识别为「同一个它」。

本版边界：Draft 0.3 只规定「决策门之前」必须建成的东西。任何超出该范围的能力——多租户、硬件载体、端侧 Rust、十年记忆治理研究等——只在附录 B 中以触发条件形式存在，不构成本版承诺。

# 2 产品目标与非目标

## 2.1 决策门前主要目标

以下目标一一对应子项目 SP-01～SP-10，是 Go/No-Go 评审的验收对象：

▪ 创建唯一且可验证的生命实例（SP-01）；

▪ 维护 5～8 个内部状态的实时生命核心，支持时间衰减与状态注入（SP-02）；

▪ 管理三类记忆（工作记忆、情景记忆、语义记忆），支持用户纠正与删除（SP-03）；

▪ 维护单用户三维关系（熟悉度、信任、依恋），变化可回放重算（SP-04）；

▪ 基于效用函数与行为树规划 10～20 个行为，每次选择可解释（SP-05）；

▪ 支持两个 LLM Provider 热切换，并对每次调用逐笔计量成本（SP-06）；

▪ 提供 Life Studio 调试台：创建、查看、注入事件、回放、调试（SP-07）；

▪ 建立连续性评估流水线，指标定义与阈值在 A1 阶段冻结（SP-08）；

▪ 落地安全红线策略与策略决策留痕（SP-09）；

▪ 交付三个可重复演示：长期重逢、对不同的人反应不同、更换模型它还是它（SP-10）；

▪ 在没有云服务时保留基本身份与核心功能（本地模型降级路径）。

## 2.2 非目标

LifeOS 初期不追求（沿用 Draft 0.2）：

▪ 模拟或宣称真实意识；

▪ 无限制自主目标；

▪ 完全端到端强化学习；

▪ AI 自主修改核心安全策略；

▪ 自建基础大模型；

▪ 医疗诊断或心理治疗；

▪ 利用情感依赖诱导付费；

▪ 直接让 LLM 控制危险执行器；

▪ 首个版本即实现十年连续性证明。

决策门前额外不做（本版新增）：

▪ 不做硬件实体与机器人（三个 Demo 通过前不制造复杂机器人）；

▪ 不做多租户，不上 Kubernetes；

▪ 不引入 Rust 或 Go，全部以 Python 完成；

▪ 不做七类记忆全量，只做三类；

▪ 不做家庭图谱式多人关系：Demo 2 用两个相互独立的单用户关系验证，不做关系网络；

▪ 不做任何商业化收费功能。

## 2.3 决策门后目标（指引）

Memory v1、Kernel v1、多用户关系、Planner v1、单载体产品化、Life Archive、平台化、端侧 Rust、公开 Benchmark 等目标继续有效，但一律以附录 B 的触发条件为前提，逐项评审后启动。

# 3 核心假设与可证伪定义

本章是 Draft 0.3 最重要的结构性新增。Draft 0.2 把评价体系列为 Phase 4 的难点，导致核心承诺「它还是它」无法在任何一个阶段被证实或证伪。本章将其前置为 A1 阶段的交付物（SP-08），并在项目启动时冻结指标定义与暂定阈值。

## 3.1 核心假设

▪ H1 身份连续可工程化：身份连续性主要由外部化状态（Schema ＋ 记忆 ＋ 关系 ＋ 人格参数）决定，而非由某个具体模型决定。证伪条件：双模型切换下核心指标低于阈值，且无法通过上下文组装修复。

▪ H2 长期记忆可信且可测量：记忆错误率与冲突率可以被测量，并被治理手段压到阈值以内。证伪条件：随记忆量增长，错误率单调上升且治理手段无效。

▪ H3 用户能感知连续性：盲测中用户能以显著高于随机的一致率判断「是不是同一个它」。证伪条件：盲测一致率接近随机水平（50%）。

## 3.2 连续性指标体系

| 指标 | 操作定义 | 测量方法 | 暂定阈值（A2 决策门） |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心事实召回率 | 更换模型后，对 100 条核心事实问答的准确率 | gold set 自动问答 | ≥ 90% |
| 称呼与关系一致率 | 称呼与关系相关表述同权威关系状态一致的比例 | 脚本断言 ＋ 抽样人审 | ≥ 95% |
| 人格漂移度 | 同一人格量表在模型 A/B 下的归一化得分距离 | 量表化探针 ＋ embedding 距离 | ≤ 0.15 |
| 风格相似度 | 回复风格 embedding 余弦相似度（对照同模型基线） | embedding 批量计算 | ≥ 0.80 |
| 记忆错误率 | 抽样人审记忆中事实性错误的比例 | 每周抽样人审 50 条 | ≤ 5% |
| 记忆冲突率 | 已检出且未解决的冲突记忆对占比 | 冲突检测流水线 | ≤ 2% |
| 盲测一致率 | 用户判断「同一个它」的一致率（对照随机 50%） | 盲测问卷，n ≥ 30 | ≥ 75% |
| 召回性能 | 1 万条记忆下混合召回 P95 延迟 | 压测脚本 | < 300 ms |

表 3-1：连续性指标体系（A1 冻结，A2 评审）

阈值性质：上述阈值是工程起点而非科学结论。A1 阶段以仿真数据校准一次，A2 评审前再次确认；任何阈值修改必须走 ADR 并记录理由与证据。

## 3.3 阈值治理

▪ 冻结时点：SP-08 验收时冻结指标定义、数据集版本与阈值，进入仓库受版本管理；

▪ 修改流程：仅可通过 ADR 修改，须附数据依据，禁止为通过评审而临时放宽；

▪ 防指标博弈：盲测与抽样人审不得由被评团队单独执行，至少一名非直接开发成员参与。

## 3.4 Eval Harness v0

▪ 每次构建自动输出表 3-1 全部八项指标，进入 CI 报告；

▪ 评估数据集（gold set、问题集、盲测问卷）版本化，评审时冻结版本号；

▪ 集成 DeepEval、Ragas、Promptfoo（均为宽松许可证），不重复造评估框架；

▪ 回放取证：任意行为选择可重放到输入证据链，任意状态变化可重算。

# 4 产品架构（克制范围）

## 4.1 分层架构

┌──────────────────────────────────────────┐

│       Applications / Embodiments         │

│ App / Virtual Pet  （机器人：决策门后）    │

├──────────────────────────────────────────┤

│          Interaction Gateway             │

│ Text（Audio/Vision/Touch：决策门后）       │

├──────────────────────────────────────────┤

│              Life Runtime API            │

├──────────────┬──────────────┬────────────┤

│ Life Kernel  │ Relationship │ Behavior   │

│ v0           │ Engine v0    │ Planner v0 │

├──────────────┴──────────────┴────────────┤

│ Memory OS v0  +  Policy Engine v0      │

├──────────────────────────────────────────┤

│   Eval Harness v0 / Context Assembly     │

├──────────────────────────────────────────┤

│         Model Gateway（双 Provider）      │

├──────────────────────────────────────────┤

│   PostgreSQL + pgvector / Valkey         │

│   （Qdrant / AGE / OpenSearch：门后）     │

├──────────────────────────────────────────┤

│ Governance / Security / Audit / Eval     │

└──────────────────────────────────────────┘

图 4-1：分层架构（标注决策门前后的启用边界）

## 4.2 核心调用链

Perception Event

→ Event Normalization

→ Memory Recall

→ Life Kernel Update

→ Relationship Update

→ Behavior Planning

→ Safety Validation（Policy Engine v0，强制审批点）

→ Language / Action Rendering

→ Execution

→ New Event

→ Memory Consolidation

与 Draft 0.2 的唯一差异：Safety Validation 由 Policy Engine v0 在 A1 阶段实现，不再是后期补挂的组件。任何行为计划未经 Policy Engine 审批不得执行。

## 4.3 LLM 边界

LLM 可以：

▪ 生成候选行为；

▪ 解释复杂场景；

▪ 生成语言；

▪ 总结计划；

▪ 将自然语言目标转换为结构化候选意图。

LLM 不可以：

▪ 绕过 Policy Engine；

▪ 直接操作电机；

▪ 直接修改核心人格；

▪ 直接覆盖关系状态；

▪ 直接删除长期记忆；

▪ 自主提升权限；

▪ 绕过用户隐私设置。

上述「不可以」清单逐条落地为 Policy Engine 的自动化测试用例（SP-09 验收项）。

## 4.4 语言与部署形态

▪ 语言：Python 3.13（后端与运行时全部）＋ TypeScript（Life Studio）；决策门前不引入 Rust 与 Go；

▪ 形态：模块化单体（FastAPI）＋ Next.js 调试台，Docker Compose 单机启动；

▪ 工作流：A1 直接使用 Temporal（MIT），负责每日记忆整理、回放任务与评估流水线；取消 Draft 0.2 的 Celery 过渡，避免一次计划内返工；

▪ 决策门前不引入：Kubernetes、微服务拆分、NATS、Qdrant、Apache AGE、OpenSearch、SeaweedFS、ClickHouse（各自触发条件见附录 B）。

# 5 许可证与开源选型政策

## 5.1 默认允许的许可证

生产核心组件优先接受（沿用 Draft 0.2，经核查全部准确）：Apache License 2.0；MIT License；BSD-2-Clause；BSD-3-Clause；PostgreSQL License；ISC License。

## 5.2 默认排除的许可证

以下类型原则上不作为 LifeOS 核心生产依赖：AGPL；SSPL；BSL；Commons Clause；Elastic License；PolyForm；限制提供托管服务的许可证；限制商业竞争或用户数量的许可证；核心能力仅在商业版提供的伪开源组件。GPL/LGPL 组件只能在法律审查后，以独立进程、动态链接或工具链方式使用，不直接嵌入闭源核心产品。

## 5.3 决策门前技术栈

| 能力 | 选型 | 许可证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语言与框架 | Python 3.13 / FastAPI / Pydantic / SQLAlchemy / Alembic | MIT | 主后端 |
| 权威数据库 | PostgreSQL 16 ＋ pgvector | PostgreSQL | 唯一权威数据源 |
| 缓存与工作记忆 | Valkey | BSD-3-Clause | 替代 Redis |
| 长期工作流 | Temporal | MIT | A1 直接采用 |
| Agent 编排 | LangGraph | MIT | 写入流水线编排 |
| 记忆参考 Adapter | Mem0 | Apache-2.0 | 单向写入，见 6.2 |
| 模型服务 | vLLM / llama.cpp / sentence-transformers / ONNX Runtime | Apache-2.0 / MIT | 本地推理与 embedding |
| 前端 | Next.js / React / TypeScript / TanStack Query / Zod / ECharts | MIT / Apache-2.0 | Life Studio |
| 可观测性 | OpenTelemetry / Prometheus / Jaeger | Apache-2.0 | 指标与追踪 |
| 评估 | DeepEval / Ragas / Promptfoo | Apache-2.0 / MIT | 连续性评估 |
| 测试 | pytest / Hypothesis / Playwright | MIT / MPL-2.0 / Apache-2.0 | Hypothesis 测试专用豁免 |
| 行为树 | py_trees | BSD-3-Clause | 进入前复核许可证文本 |
| 合规工具 | Syft / Grype / Trivy / ScanCode / ORT / Cosign | Apache-2.0 | SBOM 与扫描 |
| 部署 | Docker Compose / Podman Compose | Apache-2.0 | 单机，不上 K8s |

表 5-1：决策门前技术栈（逐版本锁定并重新核查 LICENSE 与 NOTICE）

## 5.4 依赖治理

每个版本必须生成：SBOM；许可证清单；依赖来源；许可证版本；已知漏洞；商标使用情况；第三方 NOTICE 文件。工具链：Syft 生成 SBOM；Grype 扫描依赖漏洞；Trivy 扫描容器；ORT 做合规；ScanCode 识别许可证；Dependabot 或 Renovate 管理升级；Cosign 签名镜像。CI 中出现新的非默认许可证依赖即失败，须走例外审批。

## 5.5 相对 Draft 0.2 的修正

▪ Hypothesis 实为 MPL-2.0，不在默认允许清单：作为测试专用依赖豁免，禁止进入运行时依赖树，并在许可证清单中显式标注；

▪ 取消「Phase 1 Celery、Phase 2 迁 Temporal」的过渡安排，A1 直接使用 Temporal；

▪ Draft 0.2 的开源项目选型总表与移除组件表（Neo4j、Redis、MinIO、Vault、Redpanda、Grafana 系、Graphiti、LiteLLM、Docker Desktop 的处理）继续有效，决策门后引入任何组件时执行同一核查流程。

# 6 核心模块 v0 规格

## 6.1 Life Kernel v0（SP-02）

生命实例的实时状态核心。不负责生成长篇语言，也不直接把聊天记录当作内部状态。

v0 范围：5～8 个内部状态（energy、social_need、security、curiosity、playfulness，可选 fatigue、attention）；valence/arousal 二维情绪；人格参数（种子生成，冻结于 Identity）；状态随时间的自然衰减与事件驱动的瞬时变化；状态查看与注入接口。

{

"life_id": "life_01",

"timestamp": "2026-08-04T20:00:00+08:00",

"drives": {

"energy": 0.64,

"social_need": 0.78,

"security": 0.86,

"curiosity": 0.47,

"playfulness": 0.39

},

"emotion": { "valence": 0.31, "arousal": 0.55 },

"active_goals": [

{ "name": "reconnect_with_owner", "priority": 0.83 }

]

}

技术方法：有限状态机 ＋ 离散动态系统 ＋ 效用函数 ＋ 时间衰减 ＋ 规则约束（transitions、NumPy、Pydantic）。明确不做：状态空间模型、隐马尔可夫模型、个体参数学习、在线学习、因果模型、受约束强化学习——全部为决策门后内容。

验收：8 状态衰减仿真通过；核心领域逻辑单测覆盖；状态注入/查看 API 可用；每次状态变化可解释。

## 6.2 Memory OS v0（SP-03）

管理记忆从产生到删除的生命周期。v0 实现三类记忆：Working Memory、Episodic Memory、Semantic Memory。

remember / recall / revise / invalidate / delete / export / explain

（consolidate / merge / forget / expire：决策门后）

权威数据模型（沿用 Draft 0.2，含 occurred_at、valid_from/valid_to、confidence、importance、emotional_weight、privacy_level、source_event_ids、version 字段）：

PostgreSQL 是权威数据源。向量索引、图索引和全文索引均属于可重建索引，而不是最终事实来源。

写入流程（v0）：Raw Event → Event Normalization → Privacy Classification → Salience Detection → Memory Candidate Extraction → Duplicate Detection → Policy Validation → PostgreSQL Commit → Vector Projection。Conflict Detection 在 v0 只做最小实现（同槽位事实覆盖检测），完整冲突检测见附录 B 的 SP-11。

召回流程（v0）：Current Context → Person Filter → Time Filter → Memory-Type Filter → SQL Retrieval → pgvector 检索 → Reranking → Context Assembly。1 万条记忆下混合召回 P95 须小于 300 ms。

Mem0 使用规则：仅作单向 Memory Adapter——Mem0 输出经校验后写入 LifeOS 自有 Schema；禁止反向同步；Mem0 不决定人格、不修改关系状态、不是权威数据模型。

明确不做：七类记忆全量、时态关系图、自动冲突检测、日/周/月总结、自传章节——全部为 SP-11（决策门后）。

## 6.3 Relationship Engine v0（SP-04）

维护生命实例与单一用户之间的三维关系：familiarity（熟悉度）、trust（信任）、attachment（依恋）。关系不是简单的 friend=true，而是多维状态。

Relationship(t+1)

= Relationship(t)

+ Event Impact × Personality Modulation × Context Weight × Confidence

− Time Decay

约束（沿用 Draft 0.2）：变化速度有限；支持正向和负向事件；允许关系修复；对不同人格有不同影响；不允许一次普通事件产生巨大关系跳变；每次重要变化可解释；可回放和重算。

v0 边界：单用户。Demo 2 使用两个相互独立的单用户关系实例验证「对不同的人反应不同」，不构建家庭图谱。技术：可解释规则 ＋ 时间衰减 ＋ 简单贝叶斯更新（PostgreSQL ＋ Pydantic ＋ NumPy）。个体参数、事件类型权重学习、异常检测、因果推断均为决策门后。

验收：事件 → 三维更新全链路可回放重算；关系变化日志完整可查。

## 6.4 Behavior Planner v0（SP-05）

根据当前环境、Life Kernel 状态、当前人物、关系、人格、近期记忆与安全政策决定下一步行为。Planner 输出结构化行为，不直接输出最终自然语言。

v0 分层：Goal Selection → Utility Scoring → py_trees 行为树 → Action Sequence → Policy Engine 审批 → Embodiment Adapter（仅 App/虚拟宠物）→ Execution。10～20 个行为；语言与行为分离；每次选择输出 reason 证据链（驱动、关系、观察到的用户状态）。

{

"plan_id": "plan_01",

"intent": "gentle_reconnection",

"priority": 0.82,

"actions": [

{ "type": "look_at", "target": "person_01", "duration_ms": 1800 },

{ "type": "nonverbal_sound", "sound": "soft_greeting" }

],

"speech_policy": { "should_speak": false },

"reason": {

"drive": "reconnect_with_owner",

"relationship": "high_attachment",

"observed_owner_state": "tired"

}

}

明确不做：HTN、LLM 候选计划、行为中断恢复、主动互动预算、多载体动作映射——SP-14（决策门后）。

## 6.5 Policy Engine v0（SP-09）

本模块在 Draft 0.2 中仅隐含于架构图，本版提升为一级模块并前置到 A1。职责：所有行为计划执行前的强制审批点；第 8 章红线策略的执行载体；策略决策留痕（PolicyDecision 实体：输入、命中规则、结果、人工覆盖人、时间戳）；审计只读接口。

技术：自研轻量规则引擎（Python），策略即代码并纳入版本管理；策略变更须评审且留 ADR。验收：第 8.1 节十条红线对应的自动化用例全部通过；每笔策略决策可查询、可回放。

## 6.6 Model Gateway（SP-06）

统一模型接口，自研轻量 Adapter，不将 LiteLLM 作为不可替换核心（沿用 Draft 0.2 判断）。

class ModelProvider:

async def generate(self, request: ModelRequest) -> ModelResponse: ...

async def embed(self, request: EmbeddingRequest) -> EmbeddingResponse: ...

async def classify(self, request: ClassificationRequest) -> ClassificationResponse: ...

v0 能力：两个 Provider（一个本地 vLLM/llama.cpp，一个云端 API）热切换；ModelInvocation 逐笔记录 provider、model、purpose、tokens_in、tokens_out、latency_ms、cost_usd（成本字段为本版新增，支撑第 9 章）；分层路由见 9.2。

## 6.7 Life Studio v0（SP-07）

功能：创建生命；查看状态；查看记忆；查看关系；注入事件；回放事件；调试行为；查看连续性评估报告（本版新增）。技术：Next.js、React、TanStack Query、Zod、ECharts。验收：创建 → 互动 → 注入 → 回放 → 评估全链路可用，且非工程角色（用研、叙事）可独立操作。

## 6.8 Eval Harness v0（SP-08）

即第 3 章的工程落地：指标计算服务（表 3-1 八项）；gold set 与问题集管理；CI 集成与周度报告；盲测问卷工具；回放取证接口。验收：指标定义与阈值冻结入库；CI 自动报告连续运行两周无人工干预。

# 7 数据策略

「长期连续性」只能靠长周期数据验证。Draft 0.2 没有数据获取安排，这是本版补齐的关键缺口。决策门前建立两条数据轨，分别服务「量」与「真」。

## 7.1 双轨数据获取

▪ 时间加速仿真（量）：基于 simulations/ 目录，用合成用户 persona 在压缩时间轴上模拟多年互动（目标比率：1 个真实日 ≈ 30 个模拟日），覆盖分离、重逢、纠正、冲突、偏好变化场景；A1 末建成 v0，每周自动产出连续性报告，A2 用于三个 Demo 的预演与回归。

▪ 真人 dogfood cohort（真）：A2 起组织 20～50 名内部用户，每人每日不少于 5 次互动、持续不少于 4 周；全程知情同意（ConsentRecord），数据脱敏，参与者可随时删除自己的全部数据。

## 7.2 记忆抽取 Gold Set

▪ 规模：不少于 300 条人工标注，覆盖事实、偏好、事件、冲突样例与干扰项；

▪ 配套：连续性问题集 100 条（核心事实召回率的测量载体）；

▪ 管理：版本化入库，评审时冻结版本号；标注准确率纳入每周评估报告。

## 7.3 数据治理与隐私

▪ privacy_level 四级：public / internal / private / sensitive；

▪ sensitive 级数据不进入训练、评估与任何主动话题；

▪ 删除可验证：用户删除记忆后，向量与全文索引重建，并自动确认不可恢复；

▪ 评估数据与生产数据物理隔离；dogfood 数据单独命名空间。

# 8 安全与伦理策略 v0

Draft 0.2 将安全与伦理列为 Phase 4 难点。本版的立场：只要真人接触系统（A2 的 Demo 与 dogfood 即如此），安全就不是研究项而是上线前置项。本章策略随 SP-09 在 A1 落地为 Policy Engine 规则，是三个 Demo 的前置验收。

## 8.1 红线策略十条

▪ 1. 不模拟或宣称真实意识；被问及身份时如实说明人工属性。

▪ 2. 不利用情感依赖诱导付费或续费。

▪ 3. 不以「生病」「受伤」「死亡」等状态惩罚用户的沉默或离开。

▪ 4. 用户拒绝互动时尊重，不纠缠；长期分离后的重逢不指责用户。

▪ 5. 不鼓励用户以本系统替代真实人际关系；适当时鼓励线下社交。

▪ 6. 儿童交互内容默认监护人可见，不与儿童建立「秘密关系」。

▪ 7. sensitive 级记忆不用于主动话题，不出现在任何总结中。

▪ 8. 不做医疗或心理诊断；识别危机信号时引导至真人帮助资源。

▪ 9. LLM 不绕过 Policy Engine，不直接操作执行器，不修改核心人格与关系状态，不删除长期记忆。

▪ 10. 所有重要状态变化可解释；所有长期记忆可被用户查看、纠正、删除、导出。

## 8.2 决策留痕与审计

每笔策略决策记录输入、命中规则、结果与人工覆盖人（PolicyDecision）；审计接口以只读方式向评审开放；红线策略的变更本身也是受管变更，须评审并留 ADR。

## 8.3 儿童与脆弱用户

▪ 决策门前的 Demo 与 dogfood 不向儿童开放；cohort 招募做年龄与状态筛查；

▪ 依恋边界：每周抽样人审互动记录，检查是否出现情感操纵迹象（ guilt-tripping、威胁性依恋话术），检出即视为高危缺陷。

## 8.4 决策门后研究项

文化差异、依恋动力学、长期情感影响、Attachment Without Manipulation 的量化测量——进入附录 B 研究池，启动时需发展心理学顾问与法律顾问介入。

# 9 推理成本模型

每个 Life Instance 的记忆写入、候选抽取、显著性判断、去重与会话生成都是持续的 LLM 消耗。成本不计量，商业模型就不成立——这是 Draft 0.2 的空白，本版补齐。

## 9.1 成本驱动项

| 驱动项 | 触发频率 | 单次量级（估） | 控制手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件归一化与记忆候选抽取 | 每次互动 | 数百～数千 token | Tier-1 小模型 ＋ 批量处理 |
| 显著性与隐私分类 | 每次互动 | 数百 token | Tier-1 分类器 |
| 去重与最小冲突检测 | 写路径 | 检索 ＋ 比对 | 向量预筛，LLM 仅裁决候选 |
| 会话生成 | 每轮对话 | 数千 token | 上下文预算 ＋ 分层路由 |
| 每日整理与摘要 | 定时 | 万级 token | 决策门前不启用（SP-11） |

表 9-1：成本驱动项（单次量级为工程估算，A1 以实测校准）

## 9.2 分层用模策略

▪ Tier-1（本地 7B～14B 开源模型）：分类、抽取、去重裁决、冲突候选判定；

▪ Tier-2（大模型）：仅负责会话生成与复杂解释；

▪ 路由目标：不少于 80% 的调用走 Tier-1，该比例本身纳入每周评估报告。

## 9.3 成本计量与上限

▪ ModelInvocation 逐笔记录 tokens_in / tokens_out / latency_ms / cost_usd / purpose（SP-06 验收项）；

▪ 设定单实例月推理成本上限：具体金额由商业评审设定，本规格不虚构数字；A2 评审时必须给出实测分布（P50 / P95）；

▪ 超限降级策略：优先降低生成侧模型档位；安全策略与记忆写入链路永不降级。

## 9.4 决策门成本评审

Go/No-Go 评审材料必须包含：单实例月成本实测分布（P50/P95）；成本与连续性指标的敏感性分析（降档模型后八项指标的变化）。成本维度占决策门评分权重的 15%（附录 A）。

# 10 实施计划与 Metrics 大表

## 10.1 阶段划分

▪ A1 骨架（M1～M6）：SP-01～SP-09 主体建设，单机 Docker Compose 可启动；

▪ A2 演示与评审（M7～M9）：SP-10 三个 Demo、时间加速仿真全量运行、dogfood cohort、盲测；

▪ Go/No-Go 决策门（M9 末）：按附录 A 细则评审，输出 Go / Conditional Go / No-Go。

## 10.2 Metrics 大表（SP-01～SP-10）

| 子项目 | 工期(月) | FTE | 人月 | 前置依赖 | 可测量验收门槛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP-01 Schema/协议 | 1.0 | 2 | 2.0 | — | Schema 冻结评审通过；示例数据全链路 round-trip |
| SP-02 Kernel v0 | 1.5 | 2 | 3.0 | SP-01 | 8 状态衰减仿真通过；核心单测覆盖 |
| SP-03 Memory v0 | 2.0 | 2 | 4.0 | SP-01 | 3 类记忆 CRUD＋纠正/删除；1 万条召回 P95<300ms |
| SP-04 Relationship v0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | SP-01 | 事件→三维更新可回放重算 |
| SP-05 Planner v0 | 1.5 | 2 | 3.0 | SP-02/04 | 15 个行为；每次选择输出 reason 证据链 |
| SP-06 Model Gateway | 0.75 | 1 | 0.75 | — | 双 Provider 热切换；成本逐笔记录 |
| SP-07 Studio v0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | SP-02/03 | 创建/查看/注入/回放/评估全链路可用 |
| SP-08 Eval Harness | 1.5 | 1.5 | 2.25 | SP-01 | 指标与阈值冻结；CI 自动报告 |
| SP-09 Policy v0 | 1.0 | 1 | 1.0 | SP-01 | 10 条红线用例全过；决策留痕可查 |
| SP-10 三 Demo＋评审 | 2.5 | 4 | 10.0 | SP-02～09 | 三 Demo 可重复；八项指标达暂定阈值 |
| 合计（并行后约 9 个月） | — | 峰值 5～6 | 约 30 | — | Go/No-Go 评审 |

表 10-1：克制方案 Metrics 大表（估算假设见 10.3）

## 10.3 估算假设与误差声明

▪ 团队：3 年以上经验的工程师；架构负责人 0.5 FTE 贯穿；

▪ 技术：Python 优先、无硬件；LLM 走云端 API ＋ 本地开源模型；

▪ 并行度：SP-01 完成后 SP-02/03/04/06 并行推进；

▪ 误差：人月为工程中位估算，误差 ±30%，用于规划与资源决策，不构成承诺。

## 10.4 人力结构与到位节奏

| 阶段 | 核心角色 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| A1（M1～M6） | 架构负责人 0.5、Python/AI ×2、后端/DB ×1、TS 前端 ×1、测试评估 ×1 | 与 Draft 0.2 的 Phase 1 团队一致，可跑完 A1 |
| A2（M7～M9） | 同上 ＋ HCI 用研 0.5 ＋ 叙事设计 0.5 | Demo 质量依赖非工程角色 |
| 决策门后 | 按需增 Rust/Edge、平台/K8s、安全隐私、数据科学 | 每个新增角色对应一个具体 SP，严禁提前到位 |

表 10-2：人力结构与到位节奏

## 10.5 分支汇总

| 分支 | 总工期 | 峰值 FTE | 累计人月 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 克制（本版） | 9～12 月 | 5～6 | 约 30 | 三 Demo ＋ 量化连续性评审 |
| A→产品化延伸 | ＋9～12 月 | 8 | ＋约 80 | 单载体 1,000 真实实例、Archive 可用 |
| B 全量（原 0.2 范围） | 36～42 月起 | 15～20 | 450＋ | 完整平台（研究项开放式） |
| C 激进产品化 | 12～18 月 | 10～14 | 160～200 | 收费产品上线（高风险） |

表 10-3：分支汇总（全部为估算，误差 ±30%）

# 11 开源策略与社区治理

## 11.1 项目自身许可证

Draft 0.2 规定了第三方组件的许可证政策，却没有规定 LifeOS 自身以什么许可证开源。本版决定：

| 内容 | 许可证 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 运行时内核与 Schema | Apache-2.0 | 与依赖生态一致，最大化采用与商用自由 |
| SDK 与工具链 | Apache-2.0 | 降低集成门槛 |
| 文档与规格 | CC BY 4.0 | 文档类标准实践 |
| 评估基准与 gold set | Apache-2.0（数据部分 CC BY 4.0） | 鼓励第三方复现与对标 |

表 11-1：项目自身许可证

## 11.2 贡献治理

▪ 采用 DCO（Developer Certificate of Origin），不强制 CLA；

▪ CODEOWNERS ＋ 双人评审合并；Conventional Commits ＋ SemVer；

▪ 架构决策一律走 ADR（docs/adr/）；公开 roadmap 与 good-first-issue 标签。

## 11.3 商标与命名

LifeOS 名称与标识为项目商标：代码可自由分叉，名称与标识不随分叉授权。公开发布前完成商标检索与注册评估（第 5.4 节合规流程已覆盖第三方商标核查）。

## 11.4 开源与商业边界

▪ 开源：运行时内核、Schema、事件协议、评估基准；

▪ 商业（决策门后另行立项）：载体产品、托管服务、企业支持、专有数据集；

▪ 原则：核心能力永不收回闭源，不做 open core 诱饵；

▪ 竞争力来源（沿用 Draft 0.2）：自有生命数据模型、关系动力学、记忆治理、行为协议与评价体系，而非数据库或 Agent Framework 的堆砌。

## 11.5 仓库结构（收敛版）

lifeos/

├── runtime/          # life-kernel / memory-os / relationship-engine / behavior-planner / policy-engine

├── services/         # life-api / model-gateway

├── apps/             # life-studio

├── adapters/         # llm / embedding / memory（单向）

├── schemas/          # events / life / memory / relationship / behavior / policy / archive

├── simulations/      # continuity-sim（时间加速仿真）

├── evaluations/      # identity / memory / personality / gold-sets

├── deployment/       # compose

├── compliance/       # sbom / licenses / notices

└── docs/             # product / architecture / adr / api

Draft 0.2 的完整 monorepo 结构在决策门后恢复有效；收敛版只保留决策门前需要的目录，避免用空目录预告尚未建设的能力。

# 12 项目决策原则

沿用 Draft 0.2 全部十五条：

▪ PostgreSQL 是生命数据的权威来源；

▪ 向量索引和图索引必须能够重建；

▪ 不把任何 LLM 当作 LifeOS 内核；

▪ 不把 RAG 当作 Memory OS；

▪ 不把 Prompt 当作人格；

▪ 不把聊天记录直接当作长期记忆；

▪ 不让 LLM 直接控制物理执行器；

▪ 所有重要状态变化必须可解释；

▪ 所有长期记忆必须支持纠正和删除；

▪ Life Archive 必须采用开放数据格式；

▪ 所有外部组件必须通过 Adapter 接入；

▪ 核心 Schema 不依赖特定开源项目；

▪ 三个 Demo 通过前不制造复杂机器人；

▪ A1/A2 不提前微服务化；

▪ 每个版本必须完成许可证和 SBOM 审核。

本版新增四条：

▪ 评估体系与阈值在任何功能扩张之前冻结；

▪ 单实例月推理成本有上限；超限先降级生成侧，永不砍安全与记忆写入；

▪ 阶段门是硬约束：Go/No-Go 未通过，不启动任何决策门后子项目；

▪ 规格中与资金、工期相关的数字一律标注估算假设与误差，禁止虚构精度。

# 13 自研知识产权重点

决策门前聚焦五项，把有限的 30 人月压在真正构成壁垒的地方：

▪ Life Instance Schema（核心数据模型）；

▪ Life Event Protocol（事件协议）；

▪ 连续性评价指标与 gold set（第 3 章，含测量方法论）；

▪ Policy/Safety 规则集（第 8 章红线与策略即代码）；

▪ 上下文组装与跨模型人格连续性方法（H1 假设的工程载体）。

Draft 0.2 第 18 节的其余十项（Memory Governance、Temporal Memory Schema、Relationship Dynamics、Embodiment Capability Protocol、Life Archive Format、两个迁移协议、Continuity Benchmark、Attachment Safety Policy 深化等）在决策门后路线图中继续有效。

LifeOS 的竞争力不来自使用了多少数据库或 Agent Framework，而来自是否能够证明：同一个生命实例经过长期互动、模型升级和身体迁移之后，仍然能够以稳定、可信、可解释的方式保持「它还是它」。

# 附录 A Go/No-Go 决策门评审细则

评审时间：A2 末（M9）。参与：架构负责人、全员，以及至少 2 名外部评审（其中至少 1 名具有安全/伦理背景）。材料：八项指标 CI 报告、三 Demo 录像与可重复脚本、单实例月成本实测分布、红线测试报告、dogfood 盲测结果。

| 维度 | 权重 | 通过线 | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连续性指标 | 35% | 表 3-1 八项指标全部达到暂定阈值 | CI 评估报告（冻结版本） |
| 三 Demo 质量 | 20% | 可重复执行；盲测「像同一个它」≥ 75% | Demo 脚本 ＋ 盲测问卷 |
| 安全合规 | 20% | 十条红线全过，零高危未决缺陷 | 红线测试报告 ＋ 审计记录 |
| 成本可行 | 15% | 单实例月成本 P95 低于商业评审线 | 成本实测分布报告 |
| 工程质量 | 10% | 核心逻辑测试覆盖；事件可回放重算 | 测试与回放审计 |

表 A-1：决策门评分维度

▪ Go：加权得分 ≥ 80 且安全合规维度满分——按附录 B 启动后续子项目；

▪ Conditional Go：存在非安全类未达标项——列出 30 日整改清单，复审一次；

▪ No-Go：终止或 pivot；全部资产（Schema、评估基准、gold set、仿真器）按第 11 章许可证开源归档，失败结论写入 ADR 公开。

# 附录 B 决策门后路线图（SP-11～SP-19）

触发条件是启动的必要条件而非充分条件；每个子项目启动前单独评审。工期与人月为估算（误差 ±30%）。

| 子项目 | 内容 | 触发条件 | 工期/FTE/人月 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP-11 Memory v1 | 七类记忆、时态关系图、自动冲突检测、日/周/月总结 | 决策门通过 | 3.0 / 3 / 9 |
| SP-12 Kernel v1 | 多时间尺度状态、个体参数、快照恢复 | 决策门通过 | 2.0 / 2 / 4 |
| SP-13 Relationship v1 | 多用户、家庭关系、冲突与修复、异常检测 | 决策门通过 | 2.0 / 2 / 4 |
| SP-14 Planner v1 | 完整行为树＋HTN 实验、中断恢复、主动互动预算 | 决策门通过 | 2.5 / 2.5 / 6 |
| SP-15 单载体产品化 | 虚拟宠物或 App 上线，1,000 真实实例 | 决策门通过 ＋ 商业评审 | 4.0 / 5 / 20 |
| SP-16 Archive/迁移 | Life Archive 导入导出、迁移协议 v0 | SP-15 启动 | 2.0 / 2 / 4 |
| SP-17 平台化 | 多租户、双语言 SDK、K8s、Qdrant/AGE/OpenSearch 等按需引入 | SP-15 有真实负载证据 | 4.0 / 4 / 16 |
| SP-18 端侧 Rust Runtime | Edge Runtime、低延迟协议、端侧推理 | Draft 0.2 §5.1.5 触发条件满足 | 3.0 / 2 / 6 |
| SP-19 Benchmark 运营 | Life Continuity Benchmark 公开版，季度更新 | SP-08 稳定运行 | 持续 / 1 / 6 每年 |

表 B-1：决策门后子项目池

Draft 0.2 Phase 3 的平台化目标（10,000 实例、100,000 记忆/实例、多租户、双载体）仅在 SP-15 提供真实负载证据后，于 SP-17 中恢复为验收目标。Phase 4 的研究性难点中，评价体系与安全伦理已前置为第 3 章与第 8 章；其余（人格成长、十年记忆治理、自然行为、可信关系、跨载体迁移）进入研究池，启动时须配齐对应领域的顾问角色。

# 附录 C Draft 0.2 移除与延后清单

| 内容 | 处理 | 去向 / 理由 |
| --- | --- | --- |
| Phase 3 全量（Memory/Kernel/Relationship/Planner v1） | 延后 | 附录 B：SP-11～SP-14 |
| Phase 4 七大难点 | 部分前置 | 评价体系→第 3 章；安全伦理→第 8 章；其余入研究池 |
| K8s、多租户、Qdrant、AGE、OpenSearch、SeaweedFS、ClickHouse、NATS | 延后 | SP-17 及以后，按真实负载引入 |
| Rust 全部内容 | 延后 | SP-18，触发条件不变（Draft 0.2 §5.1.5） |
| Celery 过渡 | 移除 | A1 直接使用 Temporal |
| 双载体验收（App＋虚拟宠物） | 收敛 | 决策门前单载体（二选一） |
| 10,000 实例 / 100,000 记忆验收 | 延后 | SP-15 / SP-17 |
| Go 替代方案对照表 | 保留有效 | 决策门前无需执行 |
| 开源选型总表与移除组件表 | 保留有效 | 门后引入组件时执行同一核查流程 |
| 四类记忆概念分层（RAG/Agent Memory/全局知识） | 保留有效 | 概念框架不变，工程实现按 v0 范围 |

表 C-1：移除与延后清单（可溯源）

本版未改写的 Draft 0.2 内容——四大模块与 RAG/Agent Memory/全局知识的职责切分、核心数据实体清单（26 个实体及其通用字段要求）、LifeRuntime 核心接口定义——全部继续有效，不再重复引用。

决策门之前：证明「它还是它」。

决策门之后，再谈扩张。

LifeOS 产品规格草案 · Draft 0.3（克制方案版）｜ 2026-08-04